## （交大）校园万事通

## 项目开发计划

1. 项目简介

（交大）校园万事通（以下简称本项目）旨在给交大学生提供一个校园活动、个人悬赏交流活动的平台，并以此两个功能的基础上慢慢增加其他新的适合大学生的小插件，例如课程表、备忘录等。本项目重点在于给用户带来校园活动新闻，不作为校园社交平台。

1. 项目信息

项目名称：（交大）校园万事通

开发人员：赵晓辉，王茀宗

开发时间：2015/1/18-2015/2/28

开发平台：Eclipse + php + mysql

1. 项目具体介绍
   1. 注册登录

允许所有人注册登录。登陆为以下所有功能的前置条件。

* 1. 校园活动版块

每一个活动都有其分类（人文、理工、艺术、体育等），允许用户按照分类查找，展示方式为最新活动优先。为保证活动的有效性，本项目只收录1个月内的活动。登录用户可以查看活动，并可选择点击参加（目前并无实际意义，将来可作为项目预计人数的参考）。

* 1. 个人悬赏交流版块

个人悬赏包括且不仅限于以下内容：活动多余抢票转让、应招其他学院同学参与项目、失物招领、题目解答。每个任务有其持续时间，分为1天、1周、1月，所有超过一个月的将不显示。目前的想法是每次悬赏都要消费一定的悬赏币，发布的任务以发布日期和悬赏币金额作为排序依据。悬赏币获得分为两种：每日登陆领取1枚，完成悬赏获得悬赏金额。

* 1. 其他版块

暂无，根据具体进度添加。

1. 迭代时间节点
   1. 第一次迭代：2015/1/18-2015/1/31

完成项目整体框架，能够查看本地（离线）校园活动，发布本地（离线）个人悬赏

* 1. 第二次迭代：2015/1/31-2015/2/15

完成服务端，让客户端能够正确和服务端通信，完成本项目最基本要求

* 1. 第三次迭代：2015/2/15-2015/2/28

完善项目，若有剩余时间，增加其他版块功能